Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___ -ЭК-2025

выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Подъездная автодорога к ПС 110/6 кВ «Северная», назначение: сооружение непроизводственного назначения Воронежская область, г. Нововоронеж, Северный район км 0+000- км 0+280 в городском округе город Нововоронеж Воронежской области

«____» __________ 2025г.							              г. Нововоронеж

Администрация городского округа город Нововоронеж, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик», в лице главы администрации Ефименко Романа Витальевича действующего на основании Устава городского округа город Нововоронеж, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________ , в лице _____________________________ , действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании результатов определения подрядчика, путем проведения открытого конкурса в электронной форме, отраженных в Протоколе _______________________ от _____________2025 № _________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Подъездная автодорога к ПС 110/6 кВ «Северная», назначение: сооружение непроизводственного назначения Воронежская область, г. Нововоронеж, Северный район км 0+000- км 0+280 в городском округе город Нововоронеж Воронежской области  (далее – работы, объект), предусмотренные локальным сметным расчетом стоимости капитального ремонта (Приложение № 3 к контракту), ведомостью дефектов и намечаемых работ (Приложение № 2 к контракту),  в сроки, предусмотренные контрактом,  в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к контракту), а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. При исполнении контракта Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Воронежской области, положениями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159 «О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), и Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования», а также условиями контракта.

1.3. Если в период действия контракта изменяются нормативно – технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 контракта, в соответствии с нормативно – технической документацией, действующей в момент исполнения контракта.

1.4. Место выполнения работ: Воронежская область, городской округ г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 8 (вблизи детского МКДОУ №4).

2. Стоимость работ

2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта составляет______ рублей ______ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

2.3. Источник финансирования – бюджет Воронежской области; бюджет городского округа город Нововоронеж 2025г.

КБК – 914040902314SД130243.

Идентификационный код закупки – 253365100284636510100100560014211243

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ – с даты заключения контракта.

Окончание выполнения работ – по 01.10.2025.

3.2. Работы по контракту выполняются непрерывно. Муниципальный заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

4. Обеспечение исполнения контракта

4.1. Подрядчик представляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта на сумму ______________ руб. (______________ рублей ___ коп.), НДС не облагается, что составляет 5 % от  цены контракта.

4.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013    № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в пункте 4.3 контракта счет.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.3. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 4.1 контракта, на следующий счет:

Получатель:

Финансовый отдел администрации городского округа город Нововоронеж (Администрация городского округа город Нововоронеж)

396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 4

ОГРН 1033657500480

ИНН 3651002846, КПП 365101001,

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ // УФК по Воронежской области г.Воронеж

БИК 012007084

ЕКС ТОФК: 40102810945370000023

Казначейский счет  № 03232643207270003100

л/с 05914005740 в финансовом отделе администрации городского округа город Нововоронеж

ОКТМО 20727000

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по Контракту, заключенному по итогам открытого конкурса в электронной форме №______.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается платежным поручением, которое должно соответствовать требованиям, установленным законодательством и банковскими правилами. Санкции (неустойки, штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств в соответствии с контрактом могут погашаться Муниципальным заказчиком из сумм обеспечения в течение 10 дней со дня получения уведомления Подрядчиком.

Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 4.6 контракта, возвращаются Подрядчику в срок не более 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком).

4.4. В случае если предложенная в заявке участника открытого конкурса в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающим в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта.

4.5. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения контракта, должна содержать условия в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Предусмотренное настоящим пунктом уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и контрактом, а также приемки Муниципальным заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

4.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 15 календарных дней со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.

4.8. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к Подрядчику  неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

4.9. Оформление документа о приемке осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ или внесения денежных средств на счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту определяются Подрядчиком самостоятельно.

4.10. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту в размере 138  992,65 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто два рубля 65 копеек) рублей, что составляет 2 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

4.11.  В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту срок ее действия должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств (которые должны быть ею обеспечены) не менее чем на 1 (один) месяц.

4.12. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Финансовый отдел администрации городского округа город Нововоронеж (Администрация городского округа город Нововоронеж)

396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 4

ОГРН 1033657500480

ИНН 3651002846,  КПП 365101001, ОКТМО  20727000

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ // УФК по Воронежской области г.Воронеж

БИК 012007084

ЕКС ТОФК: 40102810945370000023

Казначейский счет  № 03232643207270003100

л/с 05914005740 в финансовом отделе администрации городского округа город Нововоронеж

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту, заключенному по итогам открытого конкурса в электронной форме №______».

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Муниципальный заказчик обязан:

5.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Муниципального заказчика.

5.2. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта и приложениях к нему.

5.3. В течение 5 дней рассмотреть представленные Подрядчиком на утверждение проекты организации дорожного движения и в случае отсутствия замечаний их утвердить. При наличии разногласий уведомить Подрядчика в письменной форме.

5.4. Принять от Подрядчика качественно выполненные работы в соответствии с контрактом.

5.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.

5.7. Принимать выполненные объемы работ в пределах бюджетного финансирования и производить оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с разделом 8 контракта.

5.8. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, в срок, не более 7 рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон по контракту документа о приемке, размещаемого в единой информационной системе в сфере закупок.

5.9. Осуществлять контроль за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций, объема, стоимости и качества выполняемых работ по контракту, требованиям нормативных актов, технических условий, государственных стандартов и других нормативных документов, действующих в РФ.

5.10. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.

5.11. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Муниципальным заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

5.12. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками, выявленными при выполнении работ.

5.13. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.14. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Муниципальный заказчик вправе:

5.15. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

5.16. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, а также проводить лабораторные испытания и измерения материалов и конструкций.

5.17. Выдавать Подрядчику требования и предписания, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

6. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

6.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы.

Выполнить работы, указанные в настоящем пункте контракта, в соответствии с документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования.

6.2.  Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.

6.3. В течение 3 рабочих дней после подписания контракта предоставить Муниципальному заказчику документы (доверенности, приказы и т.п.) о назначении своих представителей, выступающих от его имени при проведении Подрядчиком выполняемых работ.

6.4. Выполнить все работы в объеме, указанном в приложениях к контракту, в соответствии с нормативными актами, техническими условиями, Муниципальными стандартами и другими нормативными документами.

6.5. Применять материалы для капитального ремонта, которые должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827, подтверждающие их качество, пройти входной контроль. Копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику в течение 2 рабочих дней со дня получения Подрядчиком требования Муниципального заказчика.

6.6. Вести Общий журнал работ и исполнительную документацию при выполнении работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика, в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и Приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» и иных нормативных документов, в частях, не противоречащих вышеуказанным документам.

Муниципальный заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ. Муниципальный заказчик вправе включать в указанный Общий журнал работ свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Муниципальным заказчиком.

По требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней предоставить Муниципальному заказчику Общий журнал работ либо его заверенную копию.

6.7. Обеспечить:

- необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, во время производства работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- проведение всех необходимых проверок, сдачу законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссии в установленном порядке в соответствии со сроками, установленными контрактом.

6.8. Нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до момента приемки объекта Муниципальным заказчиком.

Нести риск случайной гибели, случайного повреждения материалов, оборудования, переданного для переработки или иного используемого для исполнения контракта имущества, а также риск случайной гибели, случайного повреждения результата выполненной работы до приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ 32755-2014. «Межмуниципальный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ».

6.9. Организовать контроль качества выполняемых работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.10. Незамедлительно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ.

6.11. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды и природопользования, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ, сохранение в надлежащем виде земли и водоемов в месте производства работ и прилегающей территории. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.12. Предоставить Муниципальному заказчику на утверждение проекты организации дорожного движения, согласованные с органами и организациями в соответствии с приказом департамента дорожной деятельности Воронежской области от 23.12.2019 № 271 «Об определении перечня органов и организаций, по согласованию с которыми утверждаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо их участков, в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.13. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов соответствия и деклараций соответствия на материалы, конструкции (оборудование), необходимые для выполнения работ, и с лабораторным контролем выполненных работ, в том числе испытание материалов в лабораториях, соответствующих требованиям к компетентности, беспристрастности и стабильному функционированию.

6.14. Организацию движения и ограждения мест производства дорожных работ осуществить в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ  «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» в части, не противоречащей ранее перечисленным нормативным правовым актам.

6.15. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность, выполнить все действия в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.16. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

6.17. Обеспечить представителям Муниципального заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта.

6.18. Информировать Муниципального заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального ремонта автомобильной дороги, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального ремонта, о несчастных случаях на объекте капитального ремонта, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

6.19. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

6.20. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Муниципальному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.21. Не позднее 10 рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

6.22. За 5 дней до начала работы по приемке  предоставить документы, необходимые в соответствии с условиями контракта.

6.23. Выполнять требования и предписания Муниципального заказчика, выдаваемые в ходе исполнения контракта.

6.24. Нести ответственность при выполнении работ и в период гарантийного срока в полном объеме за ущерб, причиненный Муниципальному заказчику, в результате судебных решений по искам третьих лиц за неправомерные действия (бездействие) Подрядчика.

Нести имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения условий контракта.

6.25. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Подрядчик вправе:

6.26. Привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом работы, имеющие в своем распоряжении необходимую специализированную технику, персонал с опытом работы, а в случаях, предусмотренных законодательством, документы, подтверждающие право на выполнение данного вида работ.

6.27. Обращаться к Муниципальному заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по контракту.

6.28. Требовать от Муниципального заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

6.29. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7. Производство работ

7.1. Муниципальный заказчик назначает своего представителя на объект, который осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и технологии производства работ условиям контракта, выдает обязательные к исполнению предписания об устранении нарушений в случае выполнения работ ненадлежащего качества или нарушения сроков их выполнения, предписание о приостановке работ, а также иные требования, связанные с производством работ на объекте.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в сроки, установленные разделом 3 контракта.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения в период выполнения работ.

7.3. Подрядчик отвечает за качество материалов, используемых для выполнения работ по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

7.4. Подрядчик письменно информирует Муниципального заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ (по мере их готовности) и ответственных конструкций, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования ответственных конструкций. Если скрытые работы (конструктивные элементы) и ответственные конструкции выполнены без подтверждения Муниципального заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Каждому акту освидетельствования скрытых работ и акту освидетельствования ответственных конструкций присваивается номер, и он регистрируется в Общем журнале работ Подрядчика.

7.5. К каждому акту освидетельствования скрытых работ и акту освидетельствования ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и иные документы, подтверждающие качество и объем выполненных работ.

7.6. Подрядчик в соответствии с положениями действующего законодательства и нормативными документами ведет исполнительную документацию при выполнении работ, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика.

7.7. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям.

8. Приемка и оплата выполненных работ

8.1. Приемка и оплата выполненных работ, осуществляются на основании документа о приемке работ, подтверждающего их выполнение в соответствии с условиями контракта, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение работ в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости капитального ремонта (Приложение № 3 к контракту), условиями контракта.

8.2. В целях приемки выполненных работ, Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметными расчетами стоимости капитального ремонта, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окончания выполнения работ, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система) документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе. К документу о приемке должны быть приложены акт по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», справка по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счет (счет-фактура).

Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Муниципальному заказчику документа о приемке работ, он подписывает его или формирует мотивированный отказ от его подписания.

При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ Муниципальный заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика.

При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между Подрядчиком и Муниципальным заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральным казначейством.

Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Муниципального заказчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

8.3. Порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ осуществляются в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827.

8.4. Подрядчик письменно информирует Муниципального заказчика о готовности к приемке законченного капитальным ремонтом объекта.

8.5. Приемка законченного капитальным ремонтом объекта и оформление результатов приемки производится в течение 2 недель с даты получения Муниципальным заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности и оформляется актом приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

8.6. Подрядчик передает Муниципальному заказчику до приемки законченного капитальным ремонтом объекта один экземпляр исполнительной документации и иные документы, предусмотренные контрактом.

8.7. Стоимость выполненных работ определяется на основании локального сметного расчета стоимости капитального ремонта контракта (Приложения № 3 к контракту).

8.8. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта.

8.9. Муниципальный заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

8.10. Муниципальный заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в срок, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон по контракту документа о приемке, размещаемого в единой информационной системе.

8.11. В случае если контракт заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма очередного платежа уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

9. Гарантии качества выполнения работ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной и рабочей  документаций, положениями технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159 «О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), и Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования» и нормативными документами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

9.3. На выполнение работ по капитальному ремонту установлены гарантийные сроки

| Нижний слой покрытия | 5 лет |
| --- | --- |
| Верхний слой покрытия | 5 лет |
| Бортовой камень | 2 года |

Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Муниципальным заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

9.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Муниципальному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Муниципальному заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

9.5. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

9.6. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Муниципальный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

9.7. Не позднее 10 дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

9.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Муниципальный заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей Стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами контракта надлежащим образом.

9.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со Стороны Муниципального заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

9.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный Сторонами контракта срок Муниципальный заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

9.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

9.12. Вместо требования об устранении недостатков (дефектов), Муниципальный заказчик вправе предъявить Подрядчику иные требования, предусмотренные статьей 723 ГК РФ. Выбор требования определяется Муниципальным заказчиком на его усмотрение.

10. Ответственность Сторон

10.1. Муниципальный заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом и действующим законодательством.

10.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

10.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Подрядчиком.

10.5. Сумма пеней за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, установленных пунктом 3.1 контракта, может быть удержана Муниципальным заказчиком при окончательном расчете за выполненные работы по этапу контракта. Муниципальный заказчик в установленном порядке на основании платежного поручения перечисляет пени в доход областного бюджета с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление пени.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-Ф), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчик в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов, за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.11. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком обязательств начисленная неустойка (штраф, пени) уплачивается Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в областной бюджет.

10.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.13. Применение неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения принятых им на себя обязательств.

10.14. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, по вине Муниципального заказчика - соответственно Муниципальным заказчиком.

10.15. Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, причиненный материальный ущерб и иной вред, возникший в период выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного на выполненные работы.

10.16. Подрядчик несет ответственность за убытки и вред жизни или здоровью, причиненные третьему лицу в результате выполнения работ на объекте.

10.17. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.7 контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.18. Подрядчик несет гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения условий контракта.

10.19. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.

10.20. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Муниципальным заказчиком условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика (Подрядчика), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11. Порядок направления уведомлений

11.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны контракта, лично под расписку или направляются Стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны контракта, указанному в контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны контракта, лично под расписку);

дата получения Стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

11.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Муниципальным заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен п.10.21 контракта, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

12. Порядок урегулирования разногласий

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.

12.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.

13. Изменение, расторжение контракта

13.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Муниципального  заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.4. В случае принятия одной из Сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

13.5. Если одной из Сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая Сторона контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны контракта.

13.6. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой Стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

13.7. Сторона, решившая расторгнуть контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне за 5 дней до намечаемого срока расторжения контракта. Срок рассмотрения уведомления – 5 рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законом порядке.

13.8. В случае иных условий продления, изменения и расторжения контракта Стороны руководствуются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

13.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

14. Прочие условия

14.1. Вопросы, не предусмотренные контрактом, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

14.2. Подрядчик представляет по запросу Муниципального заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

14.3. В случае перемены Муниципального заказчика по контракту права и обязанности Муниципального заказчика переходят к новому Муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, разрешаются Арбитражным судом Воронежской области в установленном порядке.

14.6. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2025 включительно. Окончание срока действия контракта в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации не влечет прекращение обязательств Сторон по контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

14.7. Контракт заключается в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

14.8. Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1. Техническое задание на капитальный ремонт автомобильной дороги Подъездная автодорога к ПС 110/6 кВ «Северная», назначение: сооружение непроизводственного назначения Воронежская область, г. Нововоронеж, Северный район км 0+000- км 0+280 в городском округе город Нововоронеж Воронежской области.

Приложение № 2. Ведомость дефектов и намечаемых работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Подъездная автодорога к ПС 110/6 кВ «Северная», назначение: сооружение непроизводственного назначения Воронежская область, г. Нововоронеж, Северный район км 0+000- км 0+280 в городском округе город Нововоронеж Воронежской области.

Приложение № 3. Локальный сметный расчет стоимости капитального ремонта автомобильной дороги Подъездная автодорога к ПС 110/6 кВ «Северная» назначение: сооружение непроизводственного назначения Воронежская область, г. Нововоронеж, Северный район  км 0+000- км 0+280 в городском округе город Нововоронеж Воронежской области.

15. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: Администрация городского округа город Нововоронеж Юридический адрес: 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 4 Фактический адрес: 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 4 Реквизиты: ИНН 3651002846, КПП 365101001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ // УФК по Воронежской области г.Воронеж, БИК 012007084 ЕКС ТОФК: 40102810945370000023 Казначейский счет № 03231643207270003100 л/с 03914005740 в финансовом отделе администрации городского округа город Нововоронеж Тел. 8 (47364) 2-57-61, 2-89-79 E-mail: nvor@govvrn.ru | Подрядчик: |
| --- | --- |

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: Глава администрации городского округа город Нововоронеж ____________ Р.В. Ефименко «___»_____________ 2025 г. М.П. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |