Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ -ЭК-2025 от \_\_\_.\_\_\_. 2025

График выполнения работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа выполнения контракта** | **Сумма к оплате по этапу,**  **Руб.** | **Сроки выполнения работ отдельного этапа** |
| 1 | 2 | 5 | 8 |
| **1 этап** | | | |
| 1. | Благоустройство общественной территории «Центральная площадь» в г. Нововоронеж Воронежской области (комплекс работ) |  | С даты заключения контракта – 20.04.2025 |
| **2 этап** | | | |
| 2. | Благоустройство общественной территории «Центральная площадь» в г. Нововоронеж Воронежской области (комплекс работ) |  | 21.04.2025 – 01.06.2025 |
| **3 этап** | | | |
| 3. | Благоустройство общественной территории «Центральная площадь» в г. Нововоронеж Воронежской области (комплекс работ) |  | 02.06.2025 – 01.09.2025 |
| **4 этап** | | | |
| 4. | Благоустройство общественной территории «Центральная площадь» в г. Нововоронеж Воронежской области (комплекс работ) |  | 02.09.2025-01.11.2025 |
|  | **Всего:** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | **ЗАКАЗЧИК:**  **Глава администрации городского округа город Нововоронеж**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В. Ефименко**  М.П. |